“基于PyPTO的多模块SubAgent自动调优智能体”研究项目工作任务书（SOW）

- 概述

- 项目背景及开发内容

昇腾AI生态建设是华为核心战略，PyPTO作为高性能Tile编程框架，是吸引开发者、扩大生态的关键框架。通过Agent辅助工具降低开发门槛、提高开发效率，可加速生态扩展。同时，该项目也可以为后续扩展到其他昇腾工具的智能辅助工具提供技术基础。

由于CUDA的成熟生态链，昇腾生态比较年轻。通过AI原生的开发体验，可以大大提高开发者使用PyPTO的意愿。

目前PyPTO的调优取决于人类专家的经验，但是存在以下难点：

（1）	耗时较长：人类专家需要多轮分析、迭代才能逐渐找到合适的配置；

（2）	入门门槛较高：调优效果取决于专家的算法和硬件层经验，许多算法专家短时间内难以了解硬件的反馈信息，很难入手；

（3）	调优限制：目前人类专家的调优仅限于编译参数或者运行时参数的调整，很难从源代码的编码结构上进行调整。

- 项目技术方法、路线及目标

- 项目目标

核心项目目标是构建一套 PyPTO 智能调优系统，实现：

（1）	基于 PyPTO 3.0 实现 Human-in-the-Loop 的带反馈的调优系统，充分考虑将硬件反馈、性能趋势、调整过程等反馈给用户，提高整个调优过程的透明度；

（2）	Agent自动通过硬件反馈调整编译参数以及运行时参数，来自动达到匹配人类专家的调优结果；

（3）	Agent可以通过理解用户编写的网络结构的语义信息，自动调整源代码来利用PyPTO特有的编码结构达到更高的性能，这种调整几乎无法通过编译层实现；

（4）	Agent可以在人类开发者参与的情况下对主流开源大模型（例如DeepSeek系列、Qwen系列、LONGCAT等）的原始 PyPTO 实现版本进行进一步优化。

- 研究内容

(1)	PyPTO领域知识库的构建：利用PyPTO的官方文档、API说明、调优指南等抽取相关知识，整理典型的调优案例并做好相关动作的标注（输入参数、调优动作、性能变化等）；同时，建模不同硬件的约束（如不同层级的缓存、Cube单元、MTE带宽等），用于自动参数合法性检查。

(2)	Agent工作流设计：将整个调优Agent分割为不同模块，分别为代码分析agent、性能诊断agent、验证执行agent、参数建议agent，具体地说

a)	代码分析 agent 用来理解用户输入的算子结构，从而识别不同的计算阶段、数据流依赖等。

b)	性能诊断 agent 用来解析泳道图和报告，识别性能瓶颈，防止报告内容过多从而污染其他 agent 的上下文窗口。

c)	参数建议 agent 通过分析前序agent的分析结果来建议可以调整的参数位置以及可能带来的影响。用户可以确认、拒绝、纠正、反馈 agent 的建议。最后，agent进行参数调整，并调用性能诊断agent收集性能报告、调用验证执行agent收集误差报告。该agent会缓存每一次调整对应的性能变化，这些数据可以用来指导当前调优，也可以被收集起来用于其他用户的调优。

d)	验证执行 agent 用来确定当前的参数得到的计算结果的准确性。这个过程可以通过缓存用户最初参数对应的结果来交叉比对新的参数的结果。该agent提供误差有多大、是否在接受范围内等结果。

(3)	调优策略学习与积累：当PyPTO的自动调优agent被大量调用后，后台将累计海量的调优策略和对应的结果，这些数据可以被去重、归类、整理为调优策略库，进一步优化agent调优体验。当用户的算子匹配策略库中的结果时，agent可以直接采用或者进行微调，大大缩短调优时间、提高调优体验。

- 缩略语清单

表：缩略语清单

| 序号 | 缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTO | Parallel Tensor/Tile Operation | 基于Tile的编程模型 |

- 工作任务

表：交付计划/衡量标准

适用Contract R&D及Sponsored Research

| 序号 | 阶段 | 起止日期 | 工作描述 | 交付件 | 数量 | 验收标准 | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase1 | T+1 ~ T+6 months | 通过采集常见的模型实现，构建一个可以反映真实应用场景下的基准数据集Benchmark，用来测试和验证Agent的能力。完成 Agent 初步开发，支持闭环迭代。在选取的benchmark算子中测试Agent的调优性能。 | - 基准数据集 Benchmark - Agent中间产物分析的相关工具链 - Agent初步demo | 3 | - 完成基准数据集Benchmark构建 - 完成Agent运行过程中的关键工具链设计开发 - Agent能够调用工具链进行初步Benchmark调优 | 通过华为项目验收小组集体评议 |
| 2 | Phase2 | T+7 ~ T+12 Months | 完成编码调整Agent，并在Benchmark上测试其性能。 | - PyPTO Agent 交付版本 - 目标Benchmark的性能优化评估报告 | 2 | - Agent调优Benchmark性能达成最终目标 - 目标benchmark模型的Agent优化完整评估报告 | 通过华为项目验收小组集体评议 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

T为合同开始时间，X为特定的里程碑月份

- 项目管理

本项目采用如下项目管理机制：

- 项目双月月报。

- 每隔6个月的面谈交流项目进展。

- 根据实际需要安排的其它交流，如电话、邮件、电话会议等。